| TIEMPO CLIMA AGUA | Organización Meteorológica Mundial CONSEJO EJECUTIVO Septuagésima sexta reunión Ginebra, 27 de febrero a 3 de marzo de 2023 | EC-76/Doc. 3.2(19) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Presentado por: presidente de la INFCOM 30.XI.2022 VERSIÓN 1 |

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA:	APLICACIÓN DE LAS DECISIONES DEL CONGRESO: CUESTIONES TÉCNICAS

PUNTO 3.2:		Meta a largo plazo 2: Observaciones y predicciones del sistema Tierra

# versión actualizada DEL PLAN DE EJECUCIÓN DE LA VERSIÓN 2.0
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM

RESUMEN Documento presentado por: el presidente de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM) Objetivo estratégico para 2020-2023: 2.2 Consecuencias financieras y administrativas: dentro de los parámetros del Plan Estratégico y del Plan de Funcionamiento de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para 2020-2023. Se pondrán de manifiesto en el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM para 2024-2027 Principales encargados de la ejecución: la INFCOM y las asociaciones regionales Cronograma: 2023-2027 Medida prevista: examinar la propuesta de proyecto de resolución

# PROYECTO DE RESOLUCIÓN

## Proyecto de Resolución 3.2(19)/1 (EC-76)

### Versión actualizada del Plan de Ejecución de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM

EL CONSEJO EJECUTIVO,

Recordando la Resolución 22 (EC-73) — Plan de Ejecución, arquitectura funcional y proyectos de demostración de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM,

Observando:

1)	que los principios de la versión 2.0 del Sistema de Información (WIS 2.0) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) han sido aplicados y probados en el marco de los proyectos de demostración (como se indica en el documento INFCOM-2/INF. 6.3.1(1)), con lo que se han sentado las bases de la arquitectura de la versión 2.0 del WIS,

2) 	que los países menos adelantados (PMA) participaron, a través de los proyectos de demostración de la versión 2.0 del WIS, en la experimentación y la prueba de las tecnologías empleadas en el WIS 2.0, con el fin de demostrar su idoneidad para ejecutarse en su entorno técnico,

3)	que las disciplinas y las esferas de la OMM que se indican en la Política Unificada de Datos de la OMM (Resolución 1 (Cg-Ext(2021))) — Política Unificada de la Organización Meteorológica Mundial para el Intercambio Internacional de Datos del Sistema Tierra) se integraron en la fase de proyectos de demostración aportando una valiosa contribución al desarrollo de la arquitectura técnica de la versión 2.0 del WIS (véase el documento INFCOM-2/INF. 6.3.1(1)),

4)	que el proyecto llamado “WIS 2.0 en la nube” (véase el documento INFCOM-2/INF 6.3.1(1)) se ha elaborado para fomentar la puesta en funcionamiento de la versión 2.0 del WIS en los PMA, en los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y en los países Miembros que puedan ejecutar programas de código abierto en sus operaciones,

Reconociendo:

1)	la necesidad imperiosa de poner en funcionamiento una versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM que pueda apoyar la Política Unificada de Datos de la OMM (Resolución 1 (Cg-Ext(2021))) y el establecimiento de la Red Mundial Básica de Observaciones (Resolución 2 (Cg-Ext(2021))) — Enmiendas al Reglamento Técnico relativas al establecimiento de la Red Mundial Básica de Observaciones),

2)	la necesidad urgente de elaborar el marco técnico y regulador esencial para facilitar el intercambio internacional de datos por parte de todas las disciplinas y esferas, como se exige en la Política Unificada de Datos de la OMM (Resolución 1 (Cg-Ext(2021))),

3)	la importancia de establecer una fase piloto destinada a preparar la ejecución operativa de la infraestructura mundial de la versión 2.0 del WIS y facilitar la transición de las operaciones de los Miembros al WIS 2.0 de acuerdo con el Plan de Ejecución,

Habiendo examinado la Recomendación 6.3.1/1 (INFCOM-2) — Plan de Ejecución de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM,

Aprueba la versión actualizada del Plan de Ejecución de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM que figura en el anexo;

Insta a los Miembros:

1)	a que tomen en consideración el WIS 2.0 en sus futuros planes técnicos y financieros para garantizar su puesta en funcionamiento de acuerdo con la versión actualizada del Plan de Ejecución de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM que figura en el anexo;

2)	a que apoyen la ejecución de la versión 2.0 del WIS mediante adscripciones y la aportación de contribuciones adicionales al Fondo Fiduciario del WIS.

_______________

Véase el documento INFCOM-2/INF. 6.3.1(1) para obtener más información.

________

Anexo: 1

### Anexo al proyecto de Resolución 3.2(19)/1 (EC-76)

# Versión actualizada del Plan de Ejecución de la versión 2.0
del Sistema de Información de la OMM

El Consejo Ejecutivo, en su 73ª reunión, hizo suyo el Plan de Ejecución de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM (WIS) mediante la aprobación de la Resolución 22. Los avances han sido uniformes y se han ajustado a las expectativas de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM) y del Comité Permanente de Gestión y Tecnología de la Información (SC-IMT).

El Taller sobre los Proyectos de Demostración del WIS 2.0, impartido en línea en septiembre de 2021, mostró los importantes avances de estos proyectos en la aplicación de los principios del WIS 2.0 en diferentes contextos y en todas las disciplinas y esferas de la OMM. Los principales resultados del Taller son los siguientes:

1.  	Los proyectos de demostración han confirmado la solidez de los principios de la versión 2.0 del WIS mediante su aplicación a diversos contextos y en todas las disciplinas y esferas de la OMM. Además, han aportado una valiosa contribución al SC-IMT para el diseño de la arquitectura técnica y la elección de las tecnologías integradas en la versión 2.0 del WIS (véase el informe final en el documento INFCOM-2/INF. 6.3.1(1)).

2.  	En el Taller se recomendó la puesta en marcha del proyecto “WIS2 en la nube” (véase el documento INFCOM-2/INF. 6.3.1(1) con los siguientes objetivos:

a)	acelerar la puesta en funcionamiento de la versión 2.0 del WIS proporcionando una solución de programa preconfigurada para los PMA, los PEID y los países Miembros que deseen adoptar soluciones de código abierto, y

b)	proporcionar una aplicación de referencia con el fin de probar las especificaciones técnicas de la versión 2.0 del WIS y apoyar a la industria en el suministro de soluciones para los Miembros de la OMM.

El Taller supuso un punto de inflexión en la elaboración de la arquitectura técnica de la versión 2.0 del WIS y su puesta en funcionamiento. En él se dieron indicaciones claras sobre la manera de avanzar en su ejecución y se sugirió que el proyecto WIS 2.0 en la nube sirviera de acelerador para redactar las especificaciones técnicas definitivas y poner en funcionamiento la versión 2.0 del WIS en muchos de los países Miembros.

El nuevo marco de intercambio de datos del WIS 2.0 podrá satisfacer las necesidades cada vez mayores en todas las disciplinas y esferas de la OMM asociadas con la Política Unificada de Datos de la OMM (Resolución 1 (Cg-Ext(2021))) y la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON) (Resolución 2 (Cg-Ext(2021))). El papel del WIS 2.0 como factor facilitador de estas dos iniciativas importantes es el motivo principal de los cambios en el Plan de Ejecución. Los resultados del Taller y la estrategia de transición recién elaborada ofrecen la oportunidad de mejorar el Plan con el fin de acelerar su ejecución.

La estrategia de transición del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) al WIS 2.0, propuesta en el documento INFCOM-2/INF. 6.3(2), tiene por objeto garantizar que los centros que migren al WIS 2.0 puedan apagar sus equipos de recepción y transmisión del SMT poco después de la migración sin tener que esperar a que esta se complete.

Otros elementos en los que se basa la versión actualizada del Plan de Ejecución son los componentes de la infraestructura mundial de la versión 2.0 del WIS, como el Agente de Información Mundial (Global Broker), la Caché Mundial (Global Cache) y el Catálogo Mundial de Localización (Global Discovery Catalogue), así como los nodos del WIS 2.0 operados por los Centros Nacionales (CN) y los Centros de Producción o de Recopilación de Datos (CPRD). Estos componentes del WIS 2.0 deben pasar por una fase piloto en la que se desarrollen y se integren en la infraestructura de la versión 2.0 del WIS.

La versión actualizada del Plan de Ejecución figura en el cuadro siguiente y ofrece un calendario más preciso que la versión anterior. Sin embargo, la mayor parte del plan no se ha modificado y se han añadido nuevas fases piloto y preoperativas. Los flujos de actividad originales referidos a proyectos, cuestiones normativas, seguimiento y transición se mantienen en el nuevo plan, mientras que los de comunicación y formación se fusionan por motivos de conveniencia.

|  | Proyectos | Cuestiones normativas | Seguimiento | Transición | Comunicación y formación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 INFCOM 75ª reunión del Consejo Ejecutivo | Elaboración del informe final sobre los proyectos de demostración Puesta en marcha de la versión 1.0 del WIS 2.0 en la nube | Proyecto de arquitectura de WIS 2.0 |  | Definición por parte de la INFCOM de los ámbitos y las modalidades de colaboración con el sector privado en apoyo de la ejecución de la versión 2.0 del WIS | Presentación a los Miembros del plan de comunicación para la ejecución del WIS 2.0 |
| 2023 Decimonoveno Congreso 76ª reunión del Consejo Ejecutivo | Proyectos piloto para servicios mundiales, CN y CPRD Proyectos piloto para infraestructuras de transición Proyectos piloto para disciplinas y esferas Creación del espacio WIS 2.0 en la nube | Aprobación del reglamento técnico de la versión 2.0 del WIS con carácter "operativo" Publicación de las directrices relativas a la ejecución de la versión 2.0 del WIS | Aplicación de un nuevo instrumento de seguimiento (capaz de someter a seguimiento el SMT y el WIS 2.0 en apoyo de la transición) Definir los principales indicadores de ejecución para la transición del SMT al WIS 2.0 | Los Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI), con el apoyo de las asociaciones regionales, llevan a cabo la transición de su zona de competencia al WIS 2.0 | Puesta en marcha de planes de formación sobre la versión 2.0 en todas las regiones Talleres sobre el WIS 2.0 en las asociaciones regionales |
| 2024 Tercera reunión de la INFCOM 77ª reunión del Consejo Ejecutivo | Finalización de los proyectos piloto | Prestación de servicios mundiales por parte de los centros del WIS Proyecto final de la orientación técnica de la Guía del WIS | Inicio del informe anual de seguimiento de la transición | Inicio de la fase preoperativa Los CMSI, con el apoyo de las asociaciones regionales, llevan a cabo la transición de su zona de competencia al WIS 2.0 Se “congela” el antiguo catálogo DAR del WIS | Formación sobre la versión 2.0 del WIS en todas las asociaciones regionales |
| 2025 | Proyectos de migración en PMA y PEID |  | Informe anual de seguimiento de la transición | Inicio de la fase operativa y transición del SMT al WIS 2.0 |  |
| 2030 |  |  |  | Migración a la versión 2.0 del WIS por parte del 90 % de los Miembros |  |
| 2033 |  |  |  | Cese de la infraestructura de transición y de la transmisión del SMT |  |

### Proyectos

Los proyectos de demostración de la versión 2.0 del WIS se crearon para validar los principios en los que se basa el marco técnico del WIS 2.0 y proporcionar información para la elaboración de la arquitectura de la nueva versión. Los objetivos de validación se alcanzaron con éxito en el Taller sobre los Proyectos de Demostración del WIS 2.0 organizado en septiembre de 2021 y, con el informe final que se recoge en el documento INFCOM-2/INF. 6.3(2), dichos proyectos pueden darse por concluidos en lo que respecta al WIS 2.0.

A partir del último trimestre de 2022, se establecerán nuevos proyectos para la fase piloto de la versión 2.0 del WIS.

Los proyectos piloto del WIS 2.0 abarcarán todos sus componentes:

-	infraestructura mundial: Agente de Información Mundial (Global Broker), Caché Mundial (Global Cache) y Catálogo Mundial de Localización (Global Discovery Catalogue),

-	CN y CPRD, e

-	infraestructura de transición: pasillos del SMT al WIS 2.0 y del WIS 2.0 al SMT

-	suministro de un catálogo normalizado y unificado de datos “fundamentales” y “recomendados” de la OMM

-	elaboración de estrategias en favor de la interoperabilidad con la Gestión de la Información a Escala del Sistema (SWIM) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

La duración de los proyectos piloto será de un año, tiempo durante el cual se desarrollarán las funciones prácticas solicitadas y, en el último trimestre de 2023, se realizará un ejercicio de integración. A finales de 2023, el SC-IMT redactará un informe final de la fase piloto, en el que dará cuenta de si se han alcanzado los objetivos técnicos previstos y de la preparación para la fase operativa.

El siguiente cuadro recoge la lista de Miembros u organizaciones asociadas que presentan un proyecto piloto para la fase inicial de la versión 2.0 del WIS.

| Miembro u organización asociada | Caché Mundial (Global Cache) | Agente de Información Mundial (Global Broker) | Catálogo Mundial de Localización (Global Discovery Catalogue) | CPRD | CN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alemania | x | Por confirmar | Por confirmar |  | x |
| Argelia |  |  |  |  | x |
| Argentina |  |  |  |  | x |
| Australia | x | x |  |  |  |
| Canadá |  |  | x |  | x |
| China |  | x | x |  |  |
| Estados Unidos de América | x |  |  |  |  |
| Francia |  | x |  |  |  |
| Italia |  |  |  |  | x |
| Japón | x |  |  |  |  |
| Marruecos |  |  |  |  | x |
| Reino Unido | Por confirmar |  |  |  |  |
| República de Corea | Por confirmar |  | x |  |  |
| ECMWF |  |  |  | x |  |
| EUMETSAT |  |  |  | x |  |

La versión 2.0 del WIS permitirá el intercambio de datos en todas las disciplinas y esferas de la OMM, de conformidad con la Política Unificada de Datos de la OMM (Resolución 1 (Cg-Ext(2021))). Por lo tanto, la INFCOM iniciará proyectos piloto con el fin de garantizar la preparación para las fases preoperativa y operativa de aquellas disciplinas y esferas que aún no estén integradas en el intercambio de datos entre el SMT y el WIS. En particular, la INFCOM establecerá proyectos piloto para la hidrología (WHOS), la criosfera y el clima (OpenCDMS) con el fin de desarrollar el marco reglamentario y técnico necesario para permitir un adecuado intercambio de datos a través de la versión 2.0 del WIS. Los proyectos formarán parte de la fase piloto del WIS 2.0 y del ejercicio de integración previsto. El SC-IMT redactará un informe al final de la fase piloto, en el que se dará cuenta de la preparación para la fase preoperativa y se cubrirán las posibles disparidades y áreas de mejora. La siguiente tabla recoge la lista de Miembros que presentan proyectos piloto para las disciplinas y esferas mencionadas.

| Miembro | Hidrología | Criosfera | Clima |
| --- | --- | --- | --- |
| Argentina | x |  |  |
| Belice |  |  | x |
| Brasil | x |  |  |
| Noruega |  | x |  |
| Uruguay | x |  |  |

### Cuestiones normativas

Las modificaciones al Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060) que definen la arquitectura técnica y las funciones del WIS 2.0 han sido redactadas por el SC-IMT.

El primer borrador del documento de orientación sobre las especificaciones técnicas del WIS 2.0, que contiene los detalles técnicos para la aplicación del marco técnico del WIS 2.0, se aplica específicamente a los proyectos piloto de la nueva versión y está a disposición de los Miembros en este enlace. El SC-IMT, con el apoyo de la Secretaría, recopilará los comentarios de los proyectos piloto y actualizará el documento de orientación. Al final de la fase piloto, el SC-IMT se encargará de:

1)	finalizar el documento de orientación y proponer a la INFCOM las modificaciones para su inclusión en la Guía del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1061);

2)	proponer modificaciones al Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060) para definir las funciones y el procedimiento de designación de los Centros del WIS que presten servicios mundiales.

### Monitoreo

El monitoreo del intercambio de datos y de los servicios del WIS 2.0 forma parte de la infraestructura y proporcionará información valiosa que será utilizada por todas las disciplinas y esferas de la OMM. Sin embargo, el objetivo principal del seguimiento del WIS 2.0 será, en principio, supervisar la transición del SMT a la versión 2.0 del WIS, con el fin de garantizar que todos los datos se migren al WIS 2.0 y sean accesibles en este.

Las herramientas de monitoreo necesarias se desarrollarán y se probarán durante la fase piloto. El SC-IMT definirá una serie de principales indicadores de ejecución para supervisar el estado de la puesta en funcionamiento de la versión 2.0 del WIS. Las herramientas de monitoreo se elaborarán para permitir el cálculo periódico de los principales indicadores de ejecución del WIS 2.0.

El SC-IMT, en colaboración con la Secretaría, elaborará, desde la fase preoperativa, un informe anual sobre la ejecución de la versión 2.0 del WIS.

### Transición

Los CMSI, con el apoyo de la Secretaría, colaborarán con los CN y los CPRD en su zona de competencia para apoyar la transición del SMT al WIS 2.0. Sin embargo, se anima a los CN y a los CPRD a que realicen la transición de forma proactiva y a que soliciten apoyo a su CMSI primario o secundario si es necesario.

El documento INFCOM-2/INF. 6.3.1(2) proporciona orientaciones para la transición del SMT a la versión 2.0 del WIS, que la Secretaría pondrá a disposición en el sitio web.

Las orientaciones definirán los requisitos que deberán cumplir los CN y los CPRD para llevar a cabo la transición.

La Secretaría se encargará de coordinar la transición.

### Comunicación y formación

La comunicación y la formación serán un área de especial interés en todo el proceso de ejecución de la versión 2.0 del WIS. La Secretaría proporcionará recursos en línea y un plan para los talleres y la formación, en coordinación con el SC-IMT y las asociaciones regionales.

De entrada, la Secretaría se centrará en la organización de talleres en todas las regiones de la OMM para facilitar y fomentar la transición, en estrecha colaboración con las asociaciones regionales, el SC-IMT y los CMSI.

_______________